## Slide 1: Restaurant Reservation System
Team. E세상 텐션
Software Engineering
Kyonggi Univ.

## Slide 2: 목차 (Contents)
1. 프로젝트 설계
2. 팀 구성
4. 버전관리
5. 스프린트 리뷰
6. 결과물 리뷰
3. 협업관리
01
02
03
07
04
05
06
Restaurant Reservation System
레스토랑 예약 시스템

## Slide 3: 1. 프로젝트 설계

## Slide 4: 프로젝트 설계 – 제약 조건
01
02
03
04
05
개발 프로세스
Agile Process
적용
기능 개선/추가
로그인 기능
예약정보 수정
Etc …
2022.03
~ 2022.05.25
개발 내용
레스토랑 예약 레거시 시스템
기능 개선
플랫폼 변경
DB, UI, 사용환경
변경
개발 기간

## Slide 5: 프로젝트 설계
< 소프트웨어 공학 텀 프로젝트 공지 일부 >

## Slide 6: 프로덕트 백로그 (Product Backlog)
Sprint 04 / 부가 기능 구현 2
통계 기능, 대기리스트, 테이블 자동 배정
04
Sprint 03 / 부가 기능 구현 1
예약정보 수정, 관리자 기능, 여러 테이블 예약
03
Sprint 02 / 기본 기능 구현
메인 페이지 구현, 예약 정보 출력, 로그인 기능
02
Sprint 01 / 레거시 시스템 테이밍
레거시 시스템 분석/리팩토링, DB설계
01
< Jira 에픽 목록 >

## Slide 7: 프로젝트 설계 – 일정
Sprint +1 / 일정 변경
< 일정 설계 >
스프린트 주기 : 1주일
총 스프린트 4회 실시  이후, 1회 추가 됨
스프린트 시작 : 화요일 스프린트 종료 : 월요일

## Slide 8: 2. 팀 구성

## Slide 9
엄희승
DB설계/html → thymeleaf문법 전환
→ 동적 페이지로 랜더링
페이지간 주소매핑
DB관리
로그인 정보 세션관리
MVC패턴 설계
여운용
로그인&회원가입 페이지 구현
스프린트 회의 내용정리/기록
프론트 최종 웹페이지 병합&관리
웹 페이지 컨텐츠 정리
레이아웃 정리
+ Product Owner
손현태
장현석
DB설계
DB 흐름도 작성
예약 리스트 출력 설계
예약 수정 기능 설계
박 건
레스토랑 메인 페이지 구현
로그인 전 후 페이지 차별화 및 연동
반응형 웹 페이지 전환
예약 페이지 구축
프론트 웹 페이지 최종 테스터
강정수
DB설계
html,css 요구사항에 맞게 수정
오류 검증 로직 설계
시간 검증 로직 설계
김선휘
Project Manager
FRONT-END
Engineers
Back-END
Engineers
프로젝트 매니저 - 1명
프로덕트 오너 - 1명
프론트엔드 개발자 - 3명
백엔드 개발자 - 3명

## Slide 10: 3. 협업 관리

## Slide 11: 협업 툴 (Cooperation Tools)
Jira
프로덕트 / 스프린트 백로그 공유 및 관리
팀원 간 진척도 파악 공유
스프린트 번다운 차트 지원
KaKao Talk
공지사항 전달
팀원 간 문자 소통
Git-Hub
소스코드 공유
팀원 간 분업화
버전관리 기능
버전관리 시각화 지원
Discord
스프린트 회의 시 이용
팀원 간 음성 소통
화면 공유 기능 지원

## Slide 12: 협업 툴 사용 사례
< Discord 화면 공유 기능 – GitHub 협업 강의 >
< 역할별 대화방 개설 후 소통 >
< GitHub 협업 >

## Slide 13: 협업관리 (Jira Roadmap)
실제 변경내용 공유

## Slide 14: 4. 버전 관리

## Slide 15: 버전관리 (Git-hub Branches)
< Cooperation Rules >
역할별 / 개인별 Branch 생성 / 관리
1일 1회 Commit 원칙
Full Request 시, PM에게 문자 보고

## Slide 16: 5. 스프린트 리뷰

## Slide 17: < Agile Process >
제품 증분 리뷰
Pull Request 및 소스코드 확인
프로덕트 오너 리뷰 실시
프로젝트 계획
프로젝트 매니저 실시
스프린트 (회고) 회의
매주 월요일 19시 실시
디스코드 이용
차주 스프린트 계획 동시 실시
스프린트 계획 회의
스프린트 회의내용 반영
스프린트 결과의 속도 고려
스프린트 실시
매주 화요일 ~ 차주 월요일 1주일 간 실시
스크럼 미팅
카카오톡으로 상시 진행
1일 1회 소스코드 merge 실시
스프린트 백로그 수정
스프린트 회의 내용을 바탕으로
백/프론트 개발자와 세부 논의
프로덕트 백로그 수정
PM, PO가 논의 후 결정
프로젝트 달성도 지속 확인

## Slide 18: 스프린트 회의 주요 내용
최종발표 준비
프로젝트 전체 Review 및 회고
Sprint +1
05
개발 일정 내
모든 기능 구현
제한 판단
프로덕트 백로그 수정
Sprint 04
04
팀 내 진행상황 공유
Git-Hub 정책 수정
Sprint 03
03
스프린트 백로그가
과다하여
번다운 차트 미달성
이후
스프린트 백로그에 반영
Sprint 02
02
협업 툴 사용 미숙
프로젝트 매니저 주도
Jira, Git-Hub
사용법 학습
Sprint 01
01

## Slide 19: 스프린트 회의 주요 내용
최종발표 준비
프로젝트 전체 Review 및 회고
Sprint +1
05
개발 일정 내
모든 기능 구현
제한 판단
프로덕트 백로그 수정
Sprint 04
04
팀 내 진행상황 공유
Git-Hub 정책 수정
Sprint 03
03
스프린트 백로그가
과다하여
번다운 차트 미달성
이후
스프린트 백로그에 반영
Sprint 02
02
협업 툴 사용 미숙
프로젝트 매니저 주도
Jira, Git-Hub
사용법 학습
Sprint 01
01

## Slide 20: 협업 툴 사용 사례
< Discord 화면 공유 기능 – GitHub 협업 강의 >

## Slide 21: 스프린트 회의 주요 내용
최종발표 준비
프로젝트 전체 Review 및 회고
Sprint +1
05
개발 일정 내
모든 기능 구현
제한 판단
프로덕트 백로그 수정
Sprint 04
04
팀 내 진행상황 공유
Git-Hub 정책 수정
Sprint 03
03
스프린트 백로그가
과다하여
번다운 차트 미달성
이후
스프린트 백로그에 반영
Sprint 02
02
협업 툴 사용 미숙
프로젝트 매니저 주도
Jira, Git-Hub
사용법 학습
Sprint 01
01

## Slide 22: 스프린트 변경 점
계획 변경

## Slide 23: 스프린트 회의 주요 내용
최종발표 준비
프로젝트 전체 Review 및 회고
Sprint +1
05
개발 일정 내
모든 기능 구현
제한 판단
프로덕트 백로그 수정
Sprint 04
04
팀 내 진행상황 공유
Git-Hub 정책 수정
Sprint 03
03
스프린트 백로그가
과다하여
번다운 차트 미달성
이후
스프린트 백로그에 반영
Sprint 02
02
협업 툴 사용 미숙
프로젝트 매니저 주도
Jira, Git-Hub
사용법 학습
Sprint 01
01

## Slide 24: 스프린트 결과 분석 시각화
Sprint 01
레거시 시스템
테이밍
Sprint 02
기본 기능 구현
Sprint 03
부가 기능 구현
1
Sprint 04
부가 기능 구현
2
Sprint +1
기능 구현
및
디버깅
100%
55%
75%
87%
스프린트 달성율 미달
 계획 수정
Git / Jira 활용 미숙
 PM 주도 스터디
개발 시간 부족
 목표 수정

## Slide 25: 6. 결과물 리뷰

## Slide 26: Project Output
로그인 기능
회원가입 가능
계정 별 다른 권한 부여
로그인 계정으로 예약 가능
관리자 계정 모든 예약 현황
확인 가능 권한 부여
예약 수정/삭제
예약 완료한 내용을 원하는 내용으로 수정 가능
예약 내용을 삭제 가능
예약한 계정으로만 예약 수정 및 삭제 가능
예약 가능
기존 예약된 테이블 및 시간에 예약 불가
테이블 지정 좌석 이상 예약 불가
예약/테이블 정보 확인
테이블 별 좌석 개수 지정 및 확인 가능
테이블 별 예약 내역 확인 가능
예약 기능

## Slide 27: Software Engineering Term Project Review
배울 수 있었던 점
발주를 받아서 하는 고도화 프로젝트 진행 경험
현업에 쓰이는 Git-Hub, Jira를 배우고 활용
Agile Process를 실제로 경험
PM / PO 등의 개발 팀 내의 역할을 경험
협업하는 과정에서 프로젝트 설계와
그 과정에서의 시행착오를 경험

## Slide 28: Thank You
경기대학교 - <소프트웨어 공학> 강의
지도교수 : 권기현
팀 E - E세상 텐션
강정수, 김선휘, 박 건, 손현태
엄희승, 여운용, 장현석

## Slide 29: 추가 자료 – Github 주소
https://github.com/Son-HyeonTae/Team-E

## Slide 30: 추가 자료 – 스프린트 번다운 차트 – 1주차

## Slide 31: 추가 자료 – 스프린트 번다운 차트 – 2주차

## Slide 32: 추가 자료 – 스프린트 번다운 차트 – 3주차

## Slide 33: 추가 자료 – 스프린트 번다운 차트 – 4주차

## Slide 34: 추가 자료 – 스프린트 번다운 차트 – 5주차

## Slide 35: 추가 자료 – 누적 플로우 차트